Minuta Daily Standup Meeting
7 mayo 2016

- Se definió utilizar software Jira para mantener el Product Backlog, las User Stories, y la documentación en general.
- Se presentó código de prueba de conexión entre back-end y front-end.
- Se concretaron los puntos que se utilizarán para la DoD del proyecto en curso.
  - 10 líneas de log por cada 100 de código.
  - 15 líneas de prueba por cada 100 de código.
  - Apego a estándares de programación.
  - Uso de JavaDoc.
  - 3 revisiones necesarias para aprobar.
- Se discutió sobre qué gráficas se mostrarán en el producto final. El equipo de API Bitso definirá las más convenientes y levantará una propuesta.
- Se acordó el uso de GitHub como controlador de versiones, y se definió la estructura que se seguirá para el desarrollo:
  - master
    - dev
      - front
      - back
      - api
- Se solicitará información sobre cómo recibir los datos de lectura del programa, para considerarlo en la implementación.